| TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Kiệt

Mã SV		: 221230890		Lớp: CNTT1-K63		Khóa: 63

Số điện thoại	: ...		Email: ...

Ngành		: Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính

Hệ: Chính quy

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Dư

Đơn vị công tác	: Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH GTVT

Số điện thoại	: ...		Email: ...

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý lớp học trực tuyến theo kiến trúc Microservices - KiteClass Platform

1. Nội dung, phạm vi của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về các nền tảng học trực tuyến linh hoạt, có khả năng mở rộng và tùy chỉnh cao ngày càng tăng. Đề tài hướng đến xây dựng một nền tảng quản lý lớp học trực tuyến hiện đại, áp dụng kiến trúc microservices.

Phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng: Các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp đào tạo, giảng viên độc lập

- Phạm vi chức năng: Quản lý lớp học, người dùng, nội dung học tập và vận hành nền tảng

- Kiến trúc: Microservices với KiteClass Core Services + Expand Services + KiteHub Platform

2. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

- Backend: Node.js / NestJS, RESTful API, GraphQL

- Frontend: React.js / Next.js

- Database: PostgreSQL, MongoDB, Redis

- Message Queue: RabbitMQ / Apache Kafka

- Container & Orchestration: Docker, Kubernetes

- CI/CD: GitHub Actions, Jenkins

- Cloud Platform: AWS / GCP / Azure

3. Các kết quả chính dự kiến đạt được

- Hệ thống Core Services (Main Class, User, CMC) hoạt động ổn định

- Nền tảng KiteHub Platform với Sale, Message, Maintaining Services

- API Gateway tích hợp và điều phối các microservices

- Dashboard quản trị trực quan, realtime monitoring

- Tài liệu thiết kế hệ thống và hướng dẫn sử dụng đầy đủ

- Báo cáo đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh

4. Kế hoạch thực hiện đề tài

| STT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu, phân tích yêu cầu | Tuần 1-2 |  |
| 2 | Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống | Tuần 3-4 |  |
| 3 | Phát triển Core Services (Main Class, User, CMC) | Tuần 5-8 | Phase 1 |
| 4 | Phát triển KiteHub Platform | Tuần 9-12 | Phase 2 |
| 5 | Tích hợp, kiểm thử hệ thống | Tuần 13-14 |  |
| 6 | Viết báo cáo, hoàn thiện tài liệu | Tuần 15-16 |  |
| 7 | Bảo vệ đồ án tốt nghiệp | Tuần 17 |  |

| Trưởng Khoa | Trưởng Bộ môn | Giảng viên hướng dẫn | Sinh viên thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |